УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Владивостокского Центра ОВД-начальник службы ЭРТОС ВЦ ОВД

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Гребенюк

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ${y} г.

ПЛАН

работы технического персонала

объекта ОПРС «Богуславец»

на ${m\_t} ${y} г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка об исполнении |
| Техническое обслуживание | | | | |
| 1 | Выполнение ежедневного технического обслуживания | 01÷${l}.${m\_d}.${y} г | ИТП |  |
| 2 | Проведение еженедельного (ТО-2) технического обслуживания ДЭС  ADR-16.5 и SD-6000E  **ТО-2; с запуском агрегатов под номинальной нагрузкой (при отс. наработки ≥20 мин. в течение месяца))** | 5.${m\_d}.${y} г.  12.${m\_d}.${y}г.  19.${m\_d}.${y} г.  **26.** **${m\_d}. ${y} г.** | Дян В.А.  ЖуковВ.М.  Семенов П.Ф.  **Миронов А.В.**  **Карпелев А.А.** |  |
| 3 | Проведение (**ТО-3)** технического обслуживания оборудования приводной радиостанции РПА «Парсек» | 25.${m\_d}.${y} г. | Дян В.А.  Карпелев А.А. |  |
| 4 | Проведение технического обслуживания РУ–0,4 кВ | 16.${m\_d}.${y} г. | Жуков В.М. |  |
| 5 | Проведение ТО-1 АФУ | 22.${m\_d}.${y} г. | Миронов А.В. |  |
| Ремонт | | | | |
| 1 | По состоянию оборудования | 01**-**${l}.${m\_d}.${**y**} г. | Карпелев А.А. |  |
| 1. **Организационные и технические мероприятия** | | | | |
| 1 | Подготовка отчетности по итогам работы за ${m\_t} ${**y**} г. | 28.${m\_d}.${y} г. | Карпелев А.А. |  |
| 2 | Пополнение ЗИП и запасов топлива | 01-${l}.${m\_d}.${**y**} г. | Карпелев А.А. |  |
| 1. **Техническая учеба** | | | | |
| 1 | Модули и блоки оборудования РПА Парсек. | 01-${l}.${m\_d}.${**y**}г | Карпелев А.А. |  |
| 1. **Обеспечение охраны труда, экологической, пожарной и авиационной безопасности** | | | | |
| 1 | Контроль состояния СИЗ, соблюдением требований охраны труда персоналом объекта | 01-${l}.${m\_d}.${**y**} г. | Карпелев А.А. |  |
| 2 | Контроль соблюдения экологической, пожарной, авиационной безопасности | 01-${l}.${m\_d}.${**y**} г. | Карпелев А.А. |  |
| 3 | Проведение I ступени трехступенчатого контроля состояния условий и охраны труда на объекте | 01-${l}.${m\_d}.${**y**} г. | Карпелев А.А. |  |
| 4 | Проверка оборудования тревожной сигнализации | Каждые вторник и пятницу месяца | Технический персонал объекта |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Другие работы** | | | | |
| 1 | Влажная уборка помещений, КУНГов | 01-${l}.${m\_d}.${**y**} г. | Технический персонал объекта, |  |
| 2 | Поддержание порядка на территории объекта | 01-${l}.02.${**y**} г. | Технический персонал объекта |  |
| 3 | Подача показания расхода электроэнергии в отд. Дальнереченск | ${l}.${m\_d}.${**y**}г. | Жуков В.М. |  |
| 4 | Уборка урны туалета; | 05.${m\_d}.${y} г. | Дян В.А. |  |
| 20.${m\_d}.${y} г. | Жуков В.М. |  |

**ГРАФИК РЕЗЕРВИРОВАНИЯЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сроки | полукомплект №1 | полукомплект №2 | ADR-16.5 | DX6000E | |
| 01÷${l}.${m\_d}.${y}г. | резерв | основной | основной | резерв | |
|  | | | | |

Старший техник по р.н., р.л. и связи ОПРС «Богуславец» Карпелев А.А